C O M U N E   d i   M  I  R  T  O

## PROVINCIA DI MESSINA

Via Ugo Bassi, 1 Tel. 0941-919226 fax 0941 919404  e-mail: comunemirto@tin.it

### DETERMINA N.        DEL

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Pitturazione dell’ufficio informazione e vendita biglietti del Museo del Costume.

Premesso: che con determina del responsabile del servizio n. 9 del 17.3.2010 è stato affidato alla ditta Cassarà Francesco di Mirto il lavori di risanamento previa stonacatura e pitturazione dell’Ufficio informazione e vendita biglietti del Museo del Costume ubicato nel Palazzo Cupane per la somma di € 685,00 oltre IVA;

Dato atto che durante i lavori si è reso necessario effettuarne altri non previsti quali:

- una stonacatura più profonda rispetto a quella preventivata delle parti ammalorate delle pareti  e quindi il ripristino delle stesse, nella parte bassa, con materiale cementizio e con intonaco tipo “pronto”;

- la pulitura della pietra arenaria presente nella parte alta delle colonne e protezione con prodotti repellenti;

- la  sostituzione di cassetta e presa elettrica;

che, pertanto, per detti lavori la somma preventivamente prevista si è incrementata di € 200,00 oltre IVA;

che tra le finalità dell’Ente si pone l’obbligo di assicurare la costante manutenzione dei servizi  distribuiti sul territorio;

Visto il vigente regolamento dei contratti, ed in particolare l’art. 30 – comma 9, dal quale si evince che per prestazioni di servizi o per lavori di importo fino a 10.000,00 € è consentito l’affidamento a trattativa privata, anche senza gara informale, con una procedura negoziale di consultazione di imprese di propria scelta e di negoziazione con una o più di esse;

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006;

Vista la L.R. 7/2003 e successive modifiche;

Visto il regolamento dei contratti vigente in questo Comune;

## D E T E R M I N A

Di impegnare,  per i maggiori lavori che si sono resi necessari,  la ulteriore somma di € 200,00 oltre IVA;

Di imputare, pertanto, la complessiva maggiore somma di € 240,00  IVA compresa all’intervento n. _______ Cap. ____ imp. ___________;

Di autorizzare l’ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta Cassarà Francesco di Mirto, a seguito di presentazione di fattura regolarmente vistata dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.

(ing. G. Nastasi)